项目申报书

| 项目名称 | 「Vibe Radar / 振感雷达」——多源信息智能聚合与个性化策展引擎 |
| --- | --- |
| 申报方向 | 多源信息智能聚合与个性化策展引擎（自拟方向） |
| 团队名称 | 【Vibe Radar】 |
| 项目负责人 | 【何林军-广播电视学-2025级】 |
| 联系方式 | 【https://github.com/voicepeak】 |
| 申报日期 | 2026 年 10 月 |

一、项目摘要

每天，数百个 AI 新产品分散发布在 Hacker News、Product Hunt、GitHub 等几十个平台上，开发者与爱好者深陷「发现难、筛选难、上手难」三重困境。「Vibe Radar」是一款多源信息智能聚合与个性化策展引擎：它像一位品味挑剔的朋友，自动追踪全网新品发布信号，用大模型完成跨源去重、分类与趣味度评估，生成带「30 秒试玩指南」的每日精选日报，并通过用户试玩反馈持续学习个性化品味模型，形成「发现—体验—反馈」闭环。

二、立项背景与意义

2.1 行业背景

自 2023 年 "Vibe Coding" 概念提出以来，AI 辅助开发进入爆发期：编程的门槛从「会写代码」降到「会描述需求」，产品创意的产出速度被彻底释放。2025 年国务院印发《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》后，AI 原生应用更是呈现井喷态势。

其结果是：新产品以每天几十到上百个的速度发布，且高度碎片化——没有统一入口，产品生命周期短、迭代快，传统「收藏夹式」的信息管理完全失效。「信息过载」的问题第一次出现在 AI 生态自身，而治理信息过载，恰恰是 AI 最擅长的战场。

2.2 痛点分析（附前期实证）

我们在 2026 年 10 月 9 日–10 日对三个主流平台进行了全量数据探测（共采集 176 条 Show HN 发布、上百个当日新建仓库、两期 Product Hunt 日榜），得到一手结论：

| # | 痛点 | 实证依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 发现难：新品散落在十余个平台，无统一入口 | 单日仅 HN 一条渠道就有 118 条 Show HN，AI 相关 63 条；加上 PH、GitHub，单日候选池超 300 条 |
| 2 | 筛选难：社区分数与「有趣程度」几乎不相关 | 实证反例：当日 HN 仅 2 分的 Iimos（自改写 AI 应用）远比 15 分的同类产品有趣；10/9 HN 最高分是一条「屏幕上画箭头」的工具（406 分），而生态最痛的工具只有 1–2 分 |
| 3 | 上手难：看到产品后需自行研究怎么体验 | 「打开即玩到核心体验」的产品指引几乎不存在，大量用户止步于「收藏了等于玩过了」 |
| 4 | 品味无法积累：无产品帮助用户系统接触新事物 | 现有工具只提供「信息」，不提供「判断力」；用户刷得越多，越不知道自己真正喜欢什么 |
| 5 | 中英文生态割裂：中文新品只会出现在单侧渠道 | 实测中文项目（如麦当劳 MCP 系列）仅出现在 GitHub，PH/HN 零覆盖 |

2.3 项目意义

• 用户价值：把每天 1–2 小时的「信息扫荡」压缩为 5 分钟精选阅读 + 30 秒动手试玩，持续提升产品品味与判断力

• 生态价值：成为新产品的「第一体验入口」，为创作者提供真实反馈与初始用户

• 产业价值：沉淀「什么值得玩」的品味数据资产——在 AI 生成内容泛滥的时代，策展与判断力本身是最稀缺的资源

三、国内外现状与竞争分析

3.1 现有方案梳理

| 类型 | 代表产品 | 局限 |
| --- | --- | --- |
| 平台原生榜单 | Product Hunt 日榜、HN、GitHub Trending | 单一来源、无跨源去重、无筛选标准、无试玩引导 |
| 行业日报 | The Vibe Coding Report | 内容为「新闻扫描」（融资/模型/安全事件），不是新品发现；无策展、无体验环节 |
| 社区周报 | VibeCoders 等 | 周更、偏文化聚合、长期只出现老面孔 |
| 工具目录 | There's An AI For That 等 | 追求「全」不追求「新」，无时效性与品味分层 |
| 教学类 Newsletter | 多个个人博客 | 内容为经验分享，非产品发现 |
| 中文生态 | 知乎/头条对比文、掘金教程帖 | 无任何持续运营的日更型产品，市场空白 |

3.2 机会窗口

「每日新品发现 + 30 秒试玩 + 品味反馈闭环」的组合目前无人占位。值得注意的是：The Vibe Coding Report 的日更形态验证了市场对「每日节奏」的接受度，但其「新闻扫描」的定位恰好留下了「产品发现与体验」的空白——既证明了赛道热度，也指明了差异化方向。

四、项目目标与主要内容

4.1 总体目标

构建一个可持续自动运营的每日新品策展引擎：将「信息采集 → 智能筛选 → 内容生成 → 多端推送 → 反馈学习」全流程自动化，成为 AI / Vibe Coding 生态的新品发现第一入口。

4.2 量化目标（结题可考核）

| 维度 | 指标 | 目标值 |
| --- | --- | --- |
| 管线 | 三源采集稳定运行，09:00 准点发布率 | ≥ 95% |
| 质量 | 金标准评测集召回率 / 日报误报率 | ≥ 90% / < 10% |
| 质量 | 跨源去重准确率 | ≥ 95% |
| 用户 | 日报打开率 / 外链点击率 / 试玩转化率 | ≥ 40% / ≥ 15% / ≥ 5% |
| 成本 | 单日管线成本 | < $0.1（约 ¥0.7） |
| 产出 | 连续自动化运营天数（无人干预） | ≥ 90 天 |

4.3 主要功能（九个模块）

1. 多源采集：Hacker News / Product Hunt / GitHub 为首批源，按「发布事件」建模（而非关键词爬取）

2. 归一化去重：跨源识别同一产品（域名 + 名称模糊匹配 + 语义相似度），合并为唯一实体

3. 智能分类：大模型判定收录范围与分类体系（agent / 工具体验 / 应用构建 / 基础设施 / 趣味作品等）

4. 富化与试玩指南：自动生成「一句话卖点 + 30 秒试玩指南」（开场、第一步、看什么、注意事项）

5. 打分与排序：五维趣味度评估 + 当日归一化 + 低分创意保护机制

6. 编制与发布：每日日报（飞书卡片 / 网页存档 / RSS / 邮件），附带交互按钮

7. 反馈闭环：匿名事件采集（打开/点击/「玩过了」/「无聊」），反哺排序模型

8. 存档站：按期号归档 + 产品页聚合 + SEO 自然流量入口

9. 运营后台：流水线监控、候选复核、规则热更新

五、技术路线与实施方案

5.1 总体架构

[定时调度] → [采集适配器] → [归一化去重] → [LLM 分类] → [富化&试玩指南]
     → [打分排序] → [日报编制] → [多端推送] → [反馈事件采集]
     ←—————————— 品味模型持续学习（反馈反哺排序） ——————————←

5.2 关键技术

1. 事件化采集建模：实证表明按关键词爬取无效（GitHub 搜 "vibe" 470 个结果仅 4–5 个有效），按「发布事件」（Show HN / 新品榜 / 当日新建仓库）采集信噪比最高

2. 跨源实体解析：同一产品多平台发布是常态（实测中「麦当劳 MCP」类项目跨源重复出现），采用域名归一 + 名称模糊 + 向量相似度三级合并

3. LLM 分级管线：便宜模型批量分类与初筛 → 强模型负责文案生成与趣味度评估，成本与质量兼顾

4. 实证驱动的排序设计：基于真实数据反例设计——社区分数仅占 20% 权重（防高分平庸霸榜）、当日 z-score 归一化（防量级波动误导）、「低分高创意保护」加成

5. 有依据的文案生成：试玩指南中每个功能断言必须可回溯到产品页/README，自动化校验防「AI 编造」

6. 反馈学习：事件权重分层（「玩过了」> 点击 > 打开；「无聊」为强负信号），从规则加权（v1）演进到排序学习模型（v2）与个性化（v3）

5.3 技术选型

Python 3.12 · FastAPI · SQLAlchemy（SQLite → PostgreSQL）· APScheduler · 大模型 API（DeepSeek 分层调用）· Playwright（截图/体验探针，二期）· 飞书机器人 · 单机容器化部署

5.4 已有工作基础（本项目独有优势）

• ✅ 两期完整原型验证：10/9、10/10 两期人工策展日报（金样本存证）

• ✅ 三源自动化管道已跑通：HN Algolia API、Product Hunt、GitHub Search API 实际采集测试完成

• ✅ 关键假设已被数据验证：分数与有趣度不相关、跨源独占好货、中英文生态割裂等

• ✅ 完整系统设计文档：九个模块规格、数据模型、验收标准、评测方案（含 40+ 页 PRD）

• ✅ 真实试玩包产出：已将两期挖掘出的产品（iimos、Restyle 等）配置为可一键体验的本地运行包，验证「发现即体验」链路可行

六、项目创新点

1. 「策展引擎」而非「信息聚合器」

以可版本化的「品味 Rubric」（创意度/可玩性/完成度/反直觉/生态位五维）驱动筛选，而非热度驱动——直接对应用户「提升品味」的真实需求。

2. 实证驱动的反直觉排序机制

「低分高创意保护」「当日归一化」「跨源验证加成」三条排序规则全部来自真实数据反例（如 2 分产品优于 15 分产品的实测案例），而非纸上推演。

3. 从「发现」推进到「体验」

独创 30 秒试玩指南 + 自动化试玩包生成：解决「收藏了等于玩过了」的行业通病，把阅读行为转化为体验行为。

4. 跨源实体追踪与「趋势回响」

自动发现跨天生态模式（实测中已发现「麦当劳 MCP 连续两天出现」「agent 卫生品类单日涌现 4 个」等信号），让日报具备「记忆」与趋势洞察能力。

5. 反馈闭环与个性化品味模型

「玩过了」等高价值反馈信号的采集与学习路径设计（v1 规则 → v2 排序学习 → v3 个性化），使产品「越用越懂你」，数据资产持续增值。

七、可行性分析

技术可行性：全部采用成熟技术栈（公开 API + 大模型 + 标准 Web 框架），无未验证的前沿依赖；核心假设已由自有两期原型与三源实测验证；单机部署即可支撑原型期规模。

经济可行性：项目全流程基于 DeepSeek API 实现，成本极低且完全可控。按每日约 300 条候选、50–100 条深度处理测算，单日消耗约 30 万输入 + 5 万输出 tokens（批量任务可调度至低价时段运行）：按 deepseek-flash 低价时段单价（输入 $0.15/百万 tokens、输出 $0.6/百万 tokens）折合，单日 API 成本不足 $0.1（约 ¥0.7），月度 API 成本约 $2–5（约 ¥15–35）；即使全部按高峰时段计价、叠加 v4-pro 精修与调试冗余，月度上限也不超过 $10（约 ¥70）。服务器（单机 2C2G）月约 $6–10，域名与对象存储约 $3，整体月度运营成本 < $15（约 ¥100），可通过学生云资源计划进一步压缩；相较传统内容团队的人力成本，边际成本趋近于零，收入模式（订阅 / 赞助位 / 数据服务）留有清晰空间。

运营可行性：Autopilot 模式保证极端情况下仍能日更；人工仅在可选复核环节投入 ≤ 15 分钟/天；全部信源为公开 API，符合各平台条款与 robots 协议。

合规可行性：仅采集公开元数据与链接（不存储全文），标注来源，尊重版权与数据边界。

八、风险分析与对策

| 风险 | 等级 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 数据源 API 变更/限流 | 中 | 适配器隔离架构，单源故障不影响整体；页面解析作为备用通道；信源冗余 |
| 大模型成本超支 | 低 | 分级模型 + 批量调用 + 结果缓存，单日成本硬上限告警 |
| 品味漂移（读者不认可筛选） | 中 | 每周品味报告；「无聊」强负反馈；Rubric 版本化与快速迭代 |
| 刷票/自我推广污染数据 | 中 | 反垃圾评分模型 + 域名黑名单 + 跨源验证机制 |
| 合规争议 | 低 | 只存元数据不存全文；遵守 robots；提供来源标注与撤回通道 |